Universidade Federal de Goiás
Graduação em Engenharia de Software
Disciplina: Processo de Software
Docente: Gilmar Ferreira Arantes
Semestre: 2017/2.

Cronograma do Trabalho Final

Tabela 1 – Cronograma do Trabalho Final
Item	Atividade	Data
1	Definição, Documentação e Elaboração dos diagramas (BPM) do processo	30/09/2017
2	Análise de Requisitos	14/10/2017
3	Projeto	21/10/2017
4	Implementação	28/10/2017
5	Teste	04/11/2017
6	Implantação	11/11/2017
7	Avaliações de Processos	18/11/2017
8	Avaliações de Processos	25/11/2017

1. Descrição das Atividades:
  1. No dia 30/09/2017 deverá ser entregue a atividade 1 da Tabela 1, conforme discriminado a seguir:
    1. A documentação do processo deve ser elaborada de acordo com o modelo constante do arquivo “Processo de Desenvolvimento de Software”, item 3.17 da Seção Materiais para pesquisa, constante deste documento. A versão final deverá ser entregue no formato PDF.
    2. Os diversos diagramas componentes do processo deverão ser elaborados utilizando a ferramenta “BonitaBPMCommunity”. Deverão ser exportados no formato de imagens e importados para o arquivo de documentação do processo.
    3. Modelar as fases do processo, conforme determina o modelo ágil SCRUM.
  2. No dia 14/10/2017 – Análise de Requisitos;
    2.2.1 O documento de iniciação deve conter o backlog do produto, os stakeholders, o cronograma das iterações quer serão necessárias para a conclusão do projetos.
        2.2.2 Os diagramas de requisitos podem ser os diagramas do projeto.
     2.2.3 A descrição (documentação) dos requisitos deve ser elaborada na forma de estórias de usuário. Utilizar o arquivo “requisitos-ágeis”, como modelo.

  1. No dia 21/10/2017 – Projeto;2.3.1.
    1. Diagrama de arquitetura do software.
    2. Diagrama de classes detalhadas.
    3. Documentação da arquitetura.
    4. Documentação das classes.
  2. No dia 28/10/2017 – Implementação;
  3. No dia 04/11/2017 – Teste e homologação;
  4. No dia 11/11/2017 – Implantação;
  5. No dia 18/11/2017 – Apresentação do Processo
  6. No dia 25/11/2017 – Apresentação das Avaliações dos Processos
2. Materiais para pesquisa:
  1. Abordando a Engenharia de Requisitos no MPS.BR;
  2. Adoção de práticas do nível G do MPS.BR em microempresas;
  3. Apoiando a Implementação do Modelo de Maturidade MPS Nível G;
  4. Atividades básicas ao processo de desenvolvimento de Software;
  5. Experiências da Domínio Informática na Implantação do MPS.BR;
  6. Experiências Práticas na Avaliação MPS.BR;
  7. Extensão do Scrum segundo o MPS.BR nível G;
  8. Gerenciando requisitos com MPS.BR;
  9. Implantação do Scrum para Melhoria no Gerenciamento de Projetos de Software;
  10. Implementando o MPS.BR nível G;
  11. Medição de Software no CMMI e MPS.BR;
  12. Medições para a gestão de sistemas de informação do Governo Eletrônico;
  13. MEDS_V_2_0_0;
  14. MPS.BR níveis G e F;
  15. MPS.BR: Melhorando o nível de maturidade do processo com metodologia ágil;
  16. Processo de desenvolvimento-Artefatos
  17. Processo de Desenvolvimento de Software
  18. O dilema da documentação no processo de desenvolvimento de software – disponível em: https://www.ibm.com/developerworks/community/blogs/fd26864d-cb41-49cf-b719-d89c6b072893/entry/o_dilema_da_documenta_c3_a7_c3_a3o_no_processo_de_desenvolvimento_de_software6?lang=en
  19. Scrum e MPS.BR: Um caso prático do uso em conjunto destas abordagens;
  20. processosAtributosResultadosMps